GO-TO-MARKET

Le Congo D'Abord

Plan de lancement — Ville pilote : KINSHASA

Fenêtre de lancement : 2027  ·  Cotisation 1 USD/mois (12 USD/an)

« La compétence avant les promesses »

Toutes les valeurs monétaires sont des ESTIMATIONS en USD, à confirmer par devis fournisseurs.

# Résumé exécutif

Le Congo D'Abord lance à Kinshasa un modèle d'acquisition organique-first : WhatsApp, mérite et une boucle de recommandation portent la croissance, avec un budget marketing initial volontairement modeste. Ce document verrouille la ville pilote (Kinshasa), fixe le plan 30/60/90, cartographie les fournisseurs et leur sourcing, et fournit deux budgets chiffrés (bootstrap et financé).

| Indicateur | Cible | Note |
| --- | --- | --- |
| Cotisation | 1 USD/mois · 12 USD/an | Barrière d’entrée la plus basse du marché |
| Seuil de rentabilité | ~120 membres cotisants | Couvre l’overhead fixe mensuel |
| Marge à l’échelle | 85–90 % | Si encaissement annuel + IA plafonnée |
| Actifs SEO prêts | 115 pages | FR + Lingala + Swahili + 26 provinces |
| Budget lancement (lean) | ~1 500–2 000 USD | 90 jours, bootstrap |
| Budget lancement (financé) | ~13 000–15 000 USD | 90 jours, avec agence + paid |

# 1. Positionnement

Nous ne vendons pas « encore un parti ». Nous offrons une place dans un mouvement où l’effort compte, la voix remonte, et l’entrée coûte moins qu’une bière. Trois promesses vérifiables, impossibles à imiter pour les partis traditionnels :

- Le mérite, pas l’argent — candidats choisis par une formule publique à 8 critères.

- La transparence totale — chaque dollar tracé par Mobile Money.

- Du village à la Présidence — chaque citoyen cartographié, 26 provinces, 5 langues.

# 2. Ville pilote verrouillée : KINSHASA

Décision : le lancement se concentre exclusivement sur Kinshasa pendant les 90 premiers jours. Une seule ville densifie l’effet de réseau, réduit le coût d’acquisition et crée une preuve sociale visible avant l’expansion nationale.

## Pourquoi Kinshasa

- ~15 millions d’habitants — le plus grand bassin de membres potentiels du pays.

- La plus forte connectivité mobile et le plus grand usage de WhatsApp — le canal viral natif.

- Concentration de jeunes diplômés (segment P1) et de médias nationaux (presse = backlinks).

- Siège de la direction du parti — exécution terrain directe, coûts de déplacement nuls.

## Focalisation intra-Kinshasa (ordre d’attaque)

Concentrer les 3 premiers mois sur 4 districts à forte densité étudiante et entrepreneuriale, puis élargir :

| Vague | Zones (communes) | Cible |
| --- | --- | --- |
| Vague 1 (J1–30) | Gombe, Limete, Lingwala | Jeunes actifs, étudiants, cadres |
| Vague 2 (J31–60) | Ngaliema, Kalamu, Kasa-Vubu | Classe moyenne, associations |
| Vague 3 (J61–90) | Masina, Ndjili, Kimbanseke | Grand volume populaire |

Après J90 : réplication du playbook Kinshasa vers Lubumbashi puis Goma.

# 3. Segments clients

Cinq segments classés par facilité de conversion. Attaquer P1 en premier : forte douleur, forte connectivité, fort bouche-à-oreille.

| Segment | Pourquoi il convertit | Message | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeunes urbains diplômés (18–35) | Chômage + exclusion ; partagent tout | « Ton diplôme a une valeur politique » | P1 |
| Diaspora congolaise | Veut agir ; pouvoir de cotisation 10× | « Agir pour le pays sans le quitter » | P1 |
| Femmes engagées (25–45) | Sous-représentées ; formule neutre au genre | « Briser le plafond par le mérite » | P2 |
| Leaders communautaires | Réseaux existants ; multiplicateurs | « Devenez le visage du changement » | P2 |
| Ruraux & villages | Grand nombre, internet fragile | « Votre village devient visible » | P3 |

Répartition d’effort : 40 % jeunes urbains · 25 % diaspora · 20 % femmes & leaders · 15 % ruraux.

# 4. Décrocher les 100 premiers membres

Les fondateurs acquièrent les 100 premiers à la main — pas par algorithme. La règle du cercle 1→3 : chaque contact de confiance en amène trois.

- Semaine 1 : l’équipe fondatrice écrit personnellement à 40 contacts → 40 membres n°1.

- Chaque membre reçoit son lien de parrainage et invite 3 proches → 120 membres en 3 vagues.

- Canaux coût-zéro : groupes WhatsApp existants, messages 1-à-1, réseau du fondateur, associations & églises alliées, premier article de presse.

- Filmer les 20 premiers témoignages — preuve sociale pour le membre n°101.

# 5. Plan 30 / 60 / 90 jours

## 30 jours — Fondations vivantes

Objectif : 100 membres réels, paiement fonctionnel à Kinshasa.

- Ouvrir les 3 comptes bloquants : passerelle de paiement, base de données, clés IA.

- Lancer le cercle 1→3 (40 messages personnels).

- Vérifier le cycle de paiement de bout en bout avec 5 vrais paiements de 1 USD.

- Activer l’IA sur le site ; soumettre le sitemap à Google Search Console.

## 60 jours — La boucle tourne

Objectif : le parrainage génère plus que le contact direct. Cible : 500–1 000 membres.

- Activer le moteur de croissance IA (3 posts/semaine, Lingala + Français).

- Lancer la newsletter hebdomadaire vers tous les inscrits.

- Recruter & former 10 coordinateurs parmi les 100 premiers.

- Engager marketwaros.com pour la création & les campagnes (voir §7).

- Décrocher 1 article de presse (Actualité.cd, 7sur7, Radio Okapi).

## 90 jours — Machine reproductible

Objectif : coût d’acquisition connu. Cible : 3 000–5 000 membres, rentabilité dépassée.

- Le SEO commence à ranker — trafic organique sur les pages Kinshasa & provinces.

- Formaliser le playbook et préparer l’expansion vers Lubumbashi & Goma.

# 6. Moteur d’acquisition (déjà construit)

La plupart des startups doivent bâtir leur acquisition. La nôtre est dans le produit — il suffit de l’allumer.

- Boucle de parrainage WhatsApp : lien personnel + 3 messages prêts à envoyer.

- Arsenal SEO : 115 pages, autopilote qui publie 1 article/jour.

- Moteur de croissance IA : 10 outils (posts, pubs, emails, vidéos, hashtags…).

- Newsletter hebdomadaire automatique : 19 hyperliens vers la conversion.

Vérité sur les « backlinks » : aucun logiciel n’en crée. Ils s’obtiennent par la viralité WhatsApp et la presse. Ne pas acheter de backlinks (pénalité Google).

# 7. Marketing — recommandation forte : Marketwaros

L’organique porte l’acquisition ; un partenaire d’exécution la démultiplie. Recommandation : confier la direction créative, la production des campagnes, l’amplification multi-canal et l’optimisation des performances à Marketwaros (marketwaros.com).

Quand : engager Marketwaros en phase 60 jours — une fois le paiement live et les 100 premiers acquis — pour ne pas payer d’amplification avant d’avoir un produit qui convertit.

| Le partenaire exécute | L’équipe garde en interne |
| --- | --- |
| Direction créative & identité de campagne | Relation avec les coordinateurs |
| Production vidéo courte (TikTok, Reels) | Message politique & ligne du parti |
| Gestion & amplification réseaux | Demandes personnelles du fondateur |
| A/B testing des messages par segment | Modération & communauté |
| Analytics & optimisation continue | La décision finale (l’humain décide) |

Contact recommandé : https://www.marketwaros.com/

# 8. Fournisseurs & sourcing

Ici, les « fournisseurs » sont les briques d’infrastructure et de services. La plupart s’ouvrent en minutes ; deux ont des délais longs et fixent la vraie date de lancement.

| Fournisseur | Comment le sourcer | Délai | Coût indicatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Passerelle paiement (BitriPay / MaxiCash / CinetPay) | Compte marchand : docs légaux + KYB. Comparer les frais FIXES par transaction. | 1–3 sem. | ~3–3,5 % + fixe |
| IA (Anthropic / OpenAI / Google) | Clés en ligne (5 min). Repli codé Claude→OpenAI→Gemini. | Minutes | À l’usage |
| Base de données (Firebase) | Compte Google → projet → clés Web. | 15 min | 0–25 $/mois |
| Hébergement (Vercel) | Connecter le dépôt GitHub ; Root = frontend. | Minutes | ~20 $/mois |
| Email (Resend) | Compte + vérifier le domaine (SPF/DKIM). | 1 jour | 0–20 $/mois |
| Domaine congodabord.cd | Registraire .cd — réserver maintenant. | 1 jour | ~15–50 $/an |
| Enregistrement légal (CENI / Ministère) | Dossier officiel — chemin critique le plus long. | Mois | Frais officiels |
| SMS (agrégateur local, optionnel) | Phase d’échelle, pas au lancement. | 1–2 sem. | Par SMS |

Deux items sont des chemins critiques : l’enregistrement légal et le compte marchand. Lancer ces deux démarches en premier — elles fixent la date de lancement réelle.

# 9. Budget — chiffres réels (estimations USD)

Deux scénarios sur 90 jours. Tous les montants sont des estimations à confirmer par devis. Les frais de passerelle sont un pourcentage par transaction, hors budget fixe ci-dessous.

## 9.1 Coûts d’infrastructure (récurrents)

| Poste | Mensuel | x3 mois | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement Vercel Pro | 20 | 60 | Fixe |
| Base de données Firebase | 0–25 | 0–75 | Gratuit à faible volume |
| Email Resend | 0–20 | 0–60 | Gratuit sous 3 000 emails/mois |
| IA (usage plafonné par ACU) | 30–60 | 90–180 | Métré, capé |
| Domaine .cd (amorti) | ~4 | 50/an | Payé à l’année |
| Sous-total infra (90 j) |  | ~200–425 |  |

## 9.2 Scénario A — Lancement lean (bootstrap)

| Poste | Estimation | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure (90 j) | 200–425 | Cf. 9.1 |
| Enregistrement légal (frais officiels) | ~500 | Variable selon dossier |
| Setup passerelle / KYB | 0–100 | Souvent gratuit |
| Seeding WhatsApp / micro-influence | 300 | 2–3 relais locaux |
| Événement de lancement (léger) | 200 | Salle + logistique minimale |
| Contingence 15 % | ~200 |  |
| TOTAL LEAN (90 j) | ~1 500–2 000 | Créatif via Growth Engine = 0 |

## 9.3 Scénario B — Lancement financé (accéléré)

| Poste | Estimation | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure (90 j) | ~500 | Volume plus élevé |
| Légal + conseil + enregistrement | 1 500 | Avec accompagnement |
| Agence Marketwaros (retainer) | 3 000 | 1 500/mois × 2 (dès phase 60) |
| Publicité sociale (test Facebook/TikTok) | 2 000 | 1 000/mois × 2 |
| Spots radio (Kinshasa) | 800 | 2 stations, 2 semaines |
| Production vidéo (10 formats courts) | 1 200 | Terrain + montage |
| Micro-influenceurs (5) | 1 500 | 300 chacun |
| Événement de lancement Kinshasa | 1 500 | Salle, sono, captation |
| Contingence 15 % | ~1 800 |  |
| TOTAL FINANCÉ (90 j) | ~13 000–15 000 |  |

## 9.4 Budget marketing mensuel en régime de campagne

| Poste | Mensuel | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Retainer agence (Marketwaros) | 1 500 | Création & pilotage |
| Publicité sociale (test & scale) | 1 000 | Facebook / TikTok |
| Radio | 400 | Portée hors-ligne |
| Micro-influenceurs | 750 | Crédibilité locale |
| Production de contenu | 600 | Vidéos & visuels |
| Total marketing actif / mois | ~4 250 |  |

Économie d’acquisition : ~4 250 $/mois de marketing actif visant ~2 000 nouveaux membres → coût d’acquisition (CAC) ~2,1 $. Valeur annuelle par membre = 12 $ → ratio LTV/CAC sain (~5,7×).

## 9.5 Unité économique

| Membres cotisants | Revenu/mois | Coûts | Marge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | ~230 | 77 % |
| 10 000 | 10 000 | ~1 600 | 84 % |
| 100 000 | 100 000 | ~13 500 | 87 % |

Overhead fixe ~50–100 $/mois → seuil de rentabilité ≈ 120 membres cotisants.

# 10. KPIs & entonnoir (90 jours, Kinshasa)

| Étape | Cible | Taux |
| --- | --- | --- |
| Visiteurs du site | 20 000 | — |
| Démarrent l’inscription | 2 500 | 12,5 % |
| Terminent l’inscription | 1 400 | 56 % |
| Cotisent (paient) | 900 | 64 % |
| Parrainent ≥ 1 personne | 500 | 56 % |

Métriques nord : coefficient de parrainage > 1,3 ; conversion paiement > 60 % ; rétention 3 mois > 70 % ; CAC ~0 (organique) → < 0,50 $ (payant early), ~2,1 $ (campagne financée).

Volumes = cibles illustratives pour calibrer l’effort, à recalibrer sur données réelles Search Console dès le lancement.

# 11. Risques & parades

| Risque | Impact | Parade |
| --- | --- | --- |
| Compte marchand refusé / lent | Pas d’encaissement | Déposer 3 dossiers en parallèle |
| Frais fixes mangent le 1 USD | Marge négative | Encaisser à l’année (12 $) par défaut |
| Emails en spam | Newsletter inefficace | Vérifier domaine (SPF/DKIM) avant envoi |
| Lingala/Swahili imparfaits | Perte de crédibilité | Revue par locuteur natif |
| Données politiques sensibles | Confiance / sécurité | Chiffrement AES-256 déjà en place + politique de confidentialité |
| Dépendance à un canal | Fragilité | WhatsApp + SEO + presse + radio + coordinateurs |

# 12. Les 7 prochains jours — checklist

- Réserver le domaine congodabord.cd et le garder.

- Lancer l’enregistrement légal du parti (chemin critique le plus long).

- Déposer 3 dossiers de compte marchand (BitriPay, MaxiCash, CinetPay).

- Générer les clés IA (Anthropic + OpenAI + Gemini) et les ajouter dans Vercel.

- Créer le projet Firebase et connecter les clés — les inscriptions deviennent réelles.

- Écrire personnellement à 40 contacts de confiance — le cercle 1→3.

- Contacter marketwaros.com pour cadrer le partenariat d’exécution (phase 60).

Le produit est fait, testé et stable. La croissance ne dépend plus du code — elle dépend de trois comptes à ouvrir et d’une équipe qui décroche, à la main, ses cent premiers croyants à Kinshasa. Faites-le, et la machine déjà construite s’occupe des cent mille suivants.

Le Congo D’Abord — Go-to-Market. Ville pilote : Kinshasa. Partenaire marketing recommandé : marketwaros.com. Montants = estimations USD à confirmer par devis.